BỘ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016

MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Đề số 20:

Câu 1. Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, định kỳ rà soát quy hoạch xây dựng đối với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu là bao nhiêu năm kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt?

- 3 năm.

- 5 năm.

- 7 năm.

- 10 năm.

Câu 2. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/06/2015,  Dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình là những công trình nào?

- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 12 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Câu 3. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/06/2015,  Công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm những công trình nào?

- Công trình công cộng cấp I, cấp đặc biệt.

- Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành chính – chính trị, trung tâm phát thanh, truyền hình.

- Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng.

- Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 4. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/06/2015,  Ở cấp tỉnh, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là cơ quan nào?

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

- Sở Tài chính.

Câu 5. Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, thời gian thẩm định dự án đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là bao nhiêu ngày ?

- 10 ngày.

- 15 ngày.

- 20 ngày.

- 25 ngày.

Câu 6. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/06/2015, Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn bao nhiêu năm?

- 4 năm.

- 5 năm.

- 6 năm.

- 7 năm.

Câu 7. Theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014,  Quy hoạch xây dựng là quy hoạch nào trong các quy hoạch sau đây?

- Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội.

- Quy hoạch ngành.

- Quy hoạch sản phẩm.

- Quy hoạch nông thôn.

Câu 8. Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015,  cơ quan nào quyết định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C do địa phương quản lý cho từng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm?

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Sở Tài chính.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Câu 9. Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015,  thời gian thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án nhóm B kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá bao nhiêu ngày?

- 15 ngày.

- 20 ngày.

- 25 ngày.

- 30 ngày.

Câu 10. Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015, thời gian quyết định chủ trương đầu tư  dự án nhóm C kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá bao nhiêu ngày?

- 15 ngày.

- 20 ngày.

- 25 ngày.

- 30 ngày.

Câu 11: Các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quốc phòng, an ninh phải có sự tham gia thẩm định của đơn vị nào theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ?

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

- Chính phủ, Bộ Công an.

- Bộ Quốc phòng.

- Bộ Công an.

Câu 12: Kết cấu hạ tầng xã hội nào phải lập quy hoạch phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ?

- Mạng lưới các trường đại học.

- Mạng lưới các trung tâm dạy nghề.

- Mạng lưới bệnh viện cấp vùng và cấp tỉnh.

- Cả A và C.

Câu 13: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu nào phải lập quy hoạch phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ?

- Hệ thống các khu công nghiệp và đô thị gắn với các khu công nghiệp.

- Hệ thống các khu công nghiệp, hệ thống các khu kinh tế.

- Hệ thống các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

D. Hệ thống các khu công nghiệp, hệ thống các khu kinh tế và đô thị gắn với các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Câu 14: Các ngành, sản phẩm chủ yếu nào phải lập quy hoạch phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ?

- Sản xuất ô tô, xe máy.

- Đóng và sửa chữa tàu thuyền.

- Thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

- Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 15: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện do ai phê duyệt theo Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ?

- Thủ tướng chính phủ.

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

- Hội đồng nhân dân cấp huyện.

- Chủ tịch UBND cấp huyện.

Câu 16: Nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 là gì?

A. Giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

B. Giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ đi lũy kế số vốn đã thanh toán cho dự án.

C. Giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của dự án thuộc kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối lượng thực hiện đó.

D.  Tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế số vốn đã bố trí cho dự án.

Câu 17: Theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, lĩnh vực nào sau đây không thuộc lĩnh vực đầu tư công?

- Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích.

C. Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

D. Đầu tư kinh doanh trên thị trường bất động sản.

Câu 18: Theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nào?

- Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chương trình mục tiêu sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

- Vốn Trái phiếu Chính phủ.

- Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

Câu 19: Theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, dự án đầu tư công là gì?

- Dự án đầu tư sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công.

- Dự án đầu tư sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn đầu tư công.

- Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng 30% trở lên.

- Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 20: Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công dự án nhóm A theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 do cơ quan hoặc đại diện cơ quan nào?

- Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Thủ tướng Chính phủ.

- Chính phủ.

Câu 21: Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do cơ quan hoặc đại diện cơ quan nào quy định?

- Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Chính phủ.

- Thủ tướng Chính phủ.

Câu 22: Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là bao nhiêu ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu?

- 40 ngày.

- 30 ngày.

- 20 ngày.

- 10 ngày.

Câu 23: Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định là bao nhiêu phần trăm giá gói thầu?

- 1% đến 2%.

- 2% đến 3%.

- 3% đến 5%.

- 1% đến 3%.

Câu 24: Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm bao nhiêu ngày?

- 30 ngày.

- 20 ngày.

- 10 ngày.

- Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu 25: Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ bao nhiêu % trở lên?

- 30 %.

- 25 %.

- 20 %.

- 15 %.